Устав проекта

«Внедрение торговой части учета компании Юма на платформе 1С:Предприятие 8»

- Используемые сокращения

ИС – Информационная система

УК – Управляющий комитет

ФТ – Функциональные требования

- Цели проекта и определения

  - Цели проекта

Понимание Заказчика + понимание Консультанта

  - Определение проекта

В качестве основных результатов предпроектного обследования Консультант обязуется предоставить Заказчику уточненное коммерческое предложение, а также Функциональные требования (далее ФТ) к системе.  Более подробное содержание оказываемых услуг и спецификации результатов предпроектного обследования приводится в договоре на предпроектное обследование.

  - Цели предпроектного обследования

По окончании предпроектного обследования Заказчик рассчитывает достичь следующих целей:

- Определение рамок проекта внедрения ИС

- Отработка взаимодействия сторон

  - Критерии успеха

Главным критерием успеха является выполнение проекта в установленные сроки, в рамках бюджета и в функциональных рамках, определенных в приложениях к Договору на предпроектное обследование.

- Спецификация проекта

  - Ключевые компоненты поставки

Документ «Функциональные требования к системе»:

- Устанавливает функциональные рамки проекта

- Описывает основные бизнес-процессы Заказчика на верхнем уровне детализации

- Определяет функциональные требования к системе

- Описывает на высоком уровне требуемые модификации в системе и бизнес процессах, на основании которых могут быть созданы материалы для тестирования и обучения, а также определены процедуры использования системы.

Ответственный за подготовку:

Ответственный за приемку:

- Организация проекта

  - Общие положения

  - Организационная структура проекта

В целях осуществления планирования, контроля и управление проектом создается Управляющий комитет (далее УК)

Роль УК:

УК формируется из старших руководящих сотрудников от Заказчика и Консультанта. УК обеспечивает развитие проекта в нужном направлении, в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета, в соответствии со стратегическими целями Заказчика.

Функциональные обязанности:

- Готовит к утверждению Инвестором:

  - Бюджет проекта

  - План-график работ по предпроектному обследованию и разработке «Функциональных требований»

- Определяет ожидания и показатели успеха проекта

- Создает необходимую среду для изменений в существующих бизнес процессах.

- Контролирует текущее состояние проекта

- Согласовывает выходные документы по этапам проекта.

Участники УК от Консультанта

| Роль | ФИО |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Горошков П.П. |
| Руководитель проекта | Горошков П.П. |

Участники УК от Заказчика

| Роль | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Информация от Заказчика | Информация от Заказчика |
| Руководитель проекта | Терский Е. |  |
| Член УК | Информация от Заказчика | Информация от Заказчика |
| Член УК |  |  |

Участники проекта не входящие в состав УК объединяются в Рабочую группу проекта

Участники рабочей группы от Консультанта

| Роль | ФИО |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Горошков П.П. |

Участники рабочей группы от Заказчика

| Роль | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Терский Е. |  |
| Информация от Заказчика | Информация от Заказчика | Информация от Заказчика |

  - Ключевые роли и функциональные обязанности

Руководитель проекта от консультанта

Роль:

Главная обязанность руководителя проекта от консультанта  - обеспечение полного и своевременного выполнения всех обязательств перед Заказчиком. Руководитель проекта выполняет оперативное управление проектом и отчитывается по состоянию проекта перед  УК.

Функциональные обязанности:

- Разработка плана и расписания проекта

- Контроль и обеспечение  результатов проекта

- Проведение совещаний по состоянию проекта

- Отчет по состоянию проекта перед  УК

- Назначение и планирование ресурсов в проекте

- Обеспечение своевременного решения вопросов и проблем, возникающих в ходе проекта

- Управление контролем качества

- Управление и планирование созданием  документации и обучения пользователей

Куратор проекта от Консультанта

Роль:

Осуществляет периодический мониторинг за ходом проекта, аудит проектной документации,  контроль качества. Является членом УК.

Функциональные обязанности:

- Аудит проектной документации на соответствие внутренним стандартам качества

- Участие в заседаниях УК.

- Утверждение результатов проекта со стороны Консультанта

Консультант/аналитик/системный архитектор от Консультанта

Роль:

Анализ требований по различным видам учета.

Функциональные обязанности:

- Проведение интервью с ключевыми пользователями, их последующее документирование

- Формализация бизнес процессов и требований Заказчика с согласованном в Договоре формате

- Анализ соответствия/несоответствия требований Заказчика стандартной функциональности системы

- Подготовка перечня предлагаемых модификаций системы под требования Заказчика

- Подготовка отчета «ФТ», корректировка отчета в соответствии с замечаниями Заказчика

- Установление эффективных рабочих отношений с рабочей группой Заказчика

Руководитель проекта от Заказчика

Роль:

Руководитель проекта со стороны Заказчика совместно с руководителем проекта от Консультанта выполняет оперативное управление проектом и контролирует выполнение задач проектной командой, отчитывается по состоянию проекта перед УК

Функциональные обязанности:

- Участвует в разработке плана-графика проектных работ

- Контролирует и обеспечивает результаты проекта

- Проводит совещания по открытию проекта

- Назначает и планирует использование ресурсов в проекте

- Обеспечивает своевременное решение вопросов и проблем, возникающих в ходе проекта

Куратор проекта от Заказчика

Роль:

Контроль соответствия результатов проекта стратегическим целям Заказчика

Функциональные обязанности:

- Контроль прогресса и результатов проекта

- Разработка методологий

- Контроль соответствия методологий стратегическим целям Заказчика

- Консультации в рамках своих компетенций

- Участие в заседаниях УК

Член УК от Заказчика

Роль:

Контроль соответствия результатов проекта стратегическим целям Заказчика Функциональные обязанности:

- Контроль промежуточных результатов

- Подготовка рекомендаций по повышению эффективности проекта

- Участие в заседаниях УК

Администратор от Заказчика

Роль:

Обеспечивает организацию, контроль и анализ исполнения работ по проекту в соответствие с планом-графиком исполнения работ.

Функциональные обязанности:

- Организация условий работы консультантов проекта

- Организация совещаний УК

- Организация совещаний рабочей группы

- Согласование договоров, подготовка и заключение дополнительных соглашений

- Регламент основных рабочих процедур

  - Процедура разрешения проблем/конфликтов

Участники рабочей группы проекта должны прилагать все необходимые усилия для разрешения проблем и конфликтов на исполнительском уровне (консультантов, разработчиков, пользователей). В случае невозможности решения конфликта/проблемы на исполнительском уровне конфликт/проблема переносится на уровень руководителей проекта и обсуждаются на расширенном совещании УК.

  - Совещания УК

Совещаний УК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Обязанность за подготовку еженедельных совещаний лежит на Консультанте. На еженедельных совещаниях обсуждается отчет Консультанта о ходе выполнения проекта (отчет Статус-проекта). Отчет Статус-проекта используется как основа для обсуждения на совещании УК. В совещании УК обязательно присутствуют:

- Руководитель проекта от Заказчика

- Руководитель проекта от Консультанта

- Куратор от Заказчика (по необходимости)

По результатам совещаний УК готовится протокол совещания в 2-х экземплярах (ответственный – администратор от Заказчика), который согласовывается со всеми участниками совещания. Один экземпляр утвержденного протокола предоставляется руководителю проекта от Консультанта.

Дополнительные совещания могут проводиться по инициативе одной из сторон. В таком случае, ответственность за подготовку внепланового совещания лежит на инициаторе.

  - Совещания рабочей группы

Совещаний рабочей группы проводятся по мере необходимости и являются основным способом для достижения результатов проекта. Каждое совещание рабочей группы фиксируется в виде цифровой записи на диктофон (ответственный – администратор от Заказчика)  и предоставляется руководителю проекта от Консультанта.

  - Интервьюирование

Интервью проводятся согласно утверждаемому обеими сторонами плану-графику. Результаты интервью являются материалами для формирования первичных требований, которые могут быть сформулированы и приняты только на совещании Рабочей группы.

По результатам интервью готовится протокол в двух экземплярах (ответственный – интервьюер), который согласовывается со всеми участниками интервью. Один экземпляр утвержденного протокола предоставляется Администратору от Заказчика.  Каждое интервью фиксируется в виде цифровой записи на диктофон (ответственный – интервьюер) и предоставляется администратору проекта от Заказчика.

  - Управление заявками на изменение

Дополнительные требования Заказчика, выходящие за рамки договора, формулируются в заявке на изменения, на основании которой стороны готовят дополнительное соглашение к договору.

Изменения могут приводить к пересмотру сроков завершения и стоимости проекта. Когда это необходимо, Консультант имеет право приостановить работы до завершения обсуждения изменений. Работы может быть продолжена после того, как изменения согласованы и документированы в подписанном «Запросе на изменения», который прилагается к данному документу.

  - Процедура передачи документов

Передача документов осуществляется на собрании участников рабочей группы проекта, на котором в обязательном порядке присутствуют руководители проектов. Факт передачи документов фиксируется в протоколе собрания рабочей группы (ответственный – администратор со стороны Заказчика).

  - Процедура подписания актов

Акты о выполнении работ, свидетельствующие о завершении очередного этапа проекта подписываются Руководителями проекта, а финальный Акт сдачи-приемки работ – лицами, подписавшими Договор.

- Риски, связанные с проектом

Процесс управления рисками состоит из:

- Идентификации и оценки факторов, которые могут препятствовать успеху проекта

- Применении стратегий для сокращения или устранения неприемлимых рисков

- Обеспечения адекватной реакции на непредвиденные обстоятельства

Основные риски для этого проекта идентифицируются как:

| Риск Владелец риска | Оценка (В, С, Н) | Стратегия управления риском |
| --- | --- | --- |
| Несоответсвие существующего аппаратного обеспечения требованиям планируемого к внедрению ПО (Заказчик) | С | Своевременная установка серверной и клиентской частей ПО, контроль выполнения требований |
| Участникам проекта со стороны Заказчика потребуется больше времени на освоение системы, чем планируется (Консультант) | В | Заблаговременно предоставить информацию о системе, предложить тренинги на самых ранних стадиях проекта. |
| Участникам рабочей группы со стороны Консультанта потребуется больше времени на понимание ФТ (Консультант) | В | Подписание договора с фиксированной стоимостью, контроль промежуточных результатов |
| Изменение состава участников проекта со стороны Заказчика может привести к изменению требований к результатам проекта, что потребует оформления Заявки на изменения и возможные дальнейшие изменения сроков и стоимости предпроектного обследования (Заказчик) | Н | Заказчик должен заранее информировать Консультанта о возможных изменениях в составе проектной команды Заказчика и о возможных последствиях этих изменений для хода проекта |
| Изменение состава участников проекта со стороны Консультанта может привести к увеличению сроков исполнения по данному проекту (Консультант) | Н | Провести мотивационную работу среди членов проектной команды со стороны Консультанта, Руководитель проекта должен осуществлять четкий контроль за ходом проекта. |
| Информация от Заказчика |  | Информация от Заказчика |

- Требования и стандарты

- Приложения

  - Запрос на изменения

  - Отчет о состоянии проекта