ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

по реализации этапов 32, 33, 34 договора № 656 от 01.07.2013

7.02.2014                                  		 г. Москва                                       		  №

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От ОАО «СО ЕЭС»:

| Кузьминых. С. И. Новоселова И. Т | - Ведущий эксперт Отдела планирования закупочной деятельности Департамента инвестиционного планирования - Заместитель начальника Департамента методологии и автоматизации бюджетного управления |
| --- | --- |

От ЗАО «КР Инфо-Сьют»:

| Соболев М. В. Селезнев Е. Е. Комарова И. А | - Руководитель проекта - Функциональный архитектор - Консультант |
| --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение задач по реализации в рамках этапов: 32  «Расширение функциональных возможностей механизма контроля отчетных параметров (контроля соответствия вновь вводимых параметров существующим в системе)», 33 «Расширение функциональных возможностей механизма формирования плана закупок в части включения нерегламентированных закупок стоимостью менее 500 тыс. руб.  с НДС» , 34 «Разработка механизма учета и использования в отчетах информации о расторгнутых договорах» договора № 656 от 01.07.2013.

В результате обсуждения были приняты следующие решения:

- По этапу 32  «Расширение функциональных возможностей механизма контроля отчетных параметров (контроля соответствия вновь вводимых параметров существующим в системе)»:

- Направить команде Исполнителя уточняющую информацию по контролям и задачам, включаемым в этот этап в срок до 20.02.2014 года.

- По этапу 33 «Расширение функциональных возможностей механизма формирования плана закупок в части включения нерегламентированных закупок стоимостью менее 500 тыс. руб.  с НДС»:

- Направить команде Исполнителя информацию по изменениям, которые требуется внести в карточку закупки, со способом закупки «НЗ».

- В отчетах изменить алгоритм вывода информации по нерегламентированным закупкам. Должны выводиться только закупки, со способом закупки «НЗ».

Срок: 21.02.2014.

- По этапу 34 «Разработка механизма учета и использования в отчетах информации о расторгнутых договорах»:

В карточку договора со статусом "Расторгнут" добавить новые поля "Дата расторжения" и "Документ, на основании которого принято решение о расторжении договора".
Поля с информацией о расторжении договора, причиной расторжения, датой и информация о документе, на основании которого принято решение о расторжении договора, должна отражаться в карточке закупки во вкладке "Исполнение (факт)" и попадать в Отчет об исполнении ГКПЗ (внутренний), в Отчет об исполнении ГКПЗ за отчетный период (для Минэнерго), Отчет для Мосгорстат - Форма №1-закупки.

В целях формирования Отчета для Мосгорстат – Форма №1-закупки расторгнутым признается договор в случае, если в АИС внесена информация о расторжении договора, и по договору нет документов, подтверждающих факт оплаты. В отчете не учитываются расторгнутые договоры, обязательства по которым частично выполнены. В отчет попадает информация о расторгнутых договорах, независимо от того, когда они были заключены (в отчетном периоде или ранее).

В Отчет об исполнении ГКПЗ (внутренний), в Отчет об исполнении ГКПЗ за отчетный период (для Минэнерго) информация о расторжении договора попадает по факту внесения информации в АИС о расторжении договора.

Ответственный: Кузьминых С.И.

| От Заказчика ОАО «СО ЕЭС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С. И. Кузьминых. И. Т. Новоселова. |  |
| От Исполнителя ЗАО «КР Инфо-Сьют» |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектов |  |  |  | М. В. Соболев |  |
| Функциональный архитектор Консультант |  |  |  | Е. Е. Селезнев. И.А. Комарова |  |