Небольшой отчет по обсуждению вхождения в проект:

соотношение распределение прибыли 50 на 50

роли:

Петя - проджект менеджер

Антон - дизайн 500 000(прототип и дизайн), 1-2 наемника, ученик, менеджер

Илья - балласт, мастер на все руки, душа компании

длительность год полтора при стоимости 4 000 000

дизайн 500 000

аналитика 1 000 000

программеры 1 500 000

1 000 000 прибыль через год по 500 000 на сторону

риски непонятности проекта - высокий, управление риском - провести ЭО с подрядчиком-экспертом(по непонятной области сайта и обмена данными)

риск не получения прибыли - высокий, управление риском - на данном этапе нету

Трудозатраты по времени над проектом в течение 1-1.5 года - высокие

Прибыль в соотношении к трудозатратам - низкая

Вывод: работа в высокорискованном проекте с низкой прибыльностью на данном этапе не целесообразна

Альтернативы: проведение ЭО от БСЛТ в виде подряда на работы

———————

немного официозно, но пробовал собрать факты в том виде в котором мы его видим