- Требования.

Требуется выполнить ряд доработок системы 1С:УПП:

- Доработать форму списка заказов, аналогично форме из системы «Мой склад»;

- Разработать систему ручных статусов заказов;

- Доработать систему автоматических статусов по заказу, согласно системе статусов в 1С: УТ 2.0, настройка быстрых фильтров по данным статусам;

- Разработка отчета «Маршрутный лист» с различными настройками фильтров для дальнейшей выгрузки в EXCEL-файл, согласно форме Заказчика;

- Консультационная поддержка внедрения.

- Допущения.

- База базируется на облачной платформе oblako1c.com;

- Загрузка первоначальных справочников выполняется клиентом самостоятельно;

- Администрирование базы выполняется клиентом самостоятельно при консультационной поддержке Исполнителя;

- Объем работ.

| № | Работа | Трудоемкость (чел/час) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доработка формы заказов | 2 |
| 2 | Разработка ручных статусов | 2 |
| 3 | Система автоматических статусов | 10 |
| 4 | Разработка отчета «Маршрутный лист» | 2 |
| 5 | Консультационная поддержка | 4 |
|  | ИТОГО: | 20 |

- Описание задачи.

  - Доработать форму списка заказов, аналогично форме из системы «Мой склад»;

  - Разработать систему ручных статусов заказов;

  - Разработать систему автоматических статусов по заказу;

  - Разработка отчета «Маршрутный лист» с различными настройками фильтров для дальнейшей выгрузки в EXCEL-файл, согласно форме Заказчика;

- Особенности реализации.

  - В форму списка «Заказа покупателя» требуется добавить следующие колонки:

| № | Наименование колонки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплачено | Сумма всех платежей, которые были проведены по данному заказу. |
| 2 | Зарезервировано | Сумма всей зарезервированной по заказу продукции (в ценах заказа). |
| 3 | Отгружено | Сумма по всем отгрузкам по заказу. |

  - В документ «Заказ покупателя» необходимо добавить реквизит «Ручной статус». Возможные значения реквизита:

- В работе

- Стоп лист ИП

- Выполнен

- Контроль

- Отказ

- Предварительный просчет

- Стоп лист

Так же требуется доработать форму заказа, добавив в командную панель табличной части функциональную кнопку «Сменить ручной статус». При нажатии на кнопку, система предлагает выбрать из списка статус, на который необходимо изменить выбранный заказ;

  - В форме списка документа «Заказ покупателя» требуется реализовать систему автоматических статусов в табличной части.

Существует 2 типа статусов: по оплате и по отгрузке. Каждый заказ однозначно относится к одному из статусов каждого типа.

Статусы «По отгрузке»:

| № | Статус | Условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не согласован | Документ не проведен |
| 2 | К обеспечению | Часть товаров по заказу зарезервирована на складах или размещена в заказах. Для смены статуса требуется разместить/зарезервировать оставшийся объем товаров по заказу. |
| 3 | Ожидается | Заказ полностью размещен в заказах поставщику (часть может быть зарезервирована на складе). Ожидаются поступления по размещенным заказам поставщика для смены статуса. |
| 4 | К отгрузке | Все товары в резерве на складах |
| 5 | Частично отгружен | По заказу введена реализация, но заказ еще не закрыт полностью |
| 6 | Закрыт (частично) | По заказу есть реализация, и он закрыт (документ «Закрытие заказов покупателей») |
| 7 | Закрыт (полностью) | По заказу есть реализация, и составы документов совпадает (100% исполнение заказа) |

Статусы «По оплате»:

| № | Статус | Условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не согласован | Документ не проведен |
| 2 | Пост-оплата | По заказу планируется оплата после отгрузки. В договоре установлено 0% предоплаты. |
| 3 | Ожидается предоплата | По договору подразумевается предоплата, и оплата по заказу ее не превышает |
| 4 | Оплачен частично | По договору установлена предоплата, и оплата по заказу ее превышает |
| 5 | Ожидается оплата (после отгрузки) | По заказу есть реализация, он не закрыт, оплачен не полностью |
| 6 | Оплачен полностью | Заказ оплачен полностью (сумма оплаты = сумме реализации в случае закрытия заказа при частичной отгрузке) |

В форму списка и форму выбора документа «Заказ покупателя» требуется добавить колонки «Статус по оплате», «Статус по отгрузке».

В командной панели требуется добавить подменю с возможностью установки фильтра по автоматическим статусам:

| № | Значения | По отгрузке | По оплате |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все | 1-7 | 1-6 |
| 2 | Все открытые | 1-5 | 1-4 |
| 3 | Ожидающие оплаты | 2-5 | 3-4 |
| 4 | Ожидающие исполнения | 2-4 | 2,4-6 |
| 5 | Ожидающие согласования | 1 | 1 |
| 6 | Ожидается предоплата | 3,4 | 3 |
| 7 | Готов к обеспечению | 3 | 4,5,6 |
| 8 | Готов к отгрузке | 4 | 2,3 |
| 9 | Ожидается отгрузка | 4 | 4,5,6 |
| 10 | Ожидается оплата (после отгрузки) | 5 | 5 |
| 11 | Готов к закрытию | 5 | 6 |
| 12 | Закрыт | 6,7 | 2,6 |

  - Разработка отчета «Маршрутный лист» с различными настройками фильтров для дальнейшей выгрузки в EXCEL-файл, согласно форме Заказчика;

## Требуется добавить новый справочник «Виды доставки». На форму документа «Заказ покупателя» требуется добавить данный реквизит. В закладку «Дополнительно» требуется добавить строковый реквизит «Метро».

| № | № заказа | Дата доставки | Метро/ Район | Адрес | Состав и описание заказа | Кол-во предметов | Сумма к оплате | Стоимость доставки | Оплачено | Контактное лицо | Контактный телефон | Реальное время дос-вки | Примечание | Менеджер | Оповещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер заказа | Дата доставки | Метро по заказу | Контактное лицо – адрес контрагента | [Товар1]+[Количество1] [Товар2]+[Количество2] … | Общее кол-во товаров по заказу | Сумма заказа | Итог по ТЧ «Услуги» | Оплачено по заказу | Контактное лицо - Наименование | Контактное лицо - телефон | ПУСТО | Комментарий из Заказа | Ответственный из Заказа | ПУСТО |

## Отчет формируется на дату.

## В отчет попадают только заказы, у которых дата доставки <= дате отчета.

## В случае если по заказу была отгрузка – данный заказ не попадает в отчет.

## В шапке отчета (на форме) возможно ручное указание следующих отборов:

## - Ручной статус Заказа

## - Вид доставки Заказа