- Требования.

Требуется выполнить ряд доработок системы 1С:УПП:

- Заполнить и, если требуется, разработать и вынести на форму следующие справочники:

- Способ доставки

- Способ оплаты

- Статус заказа по оплате

- Транспортные компании (заполнить, справочник Контрагенты)

- Порядок оплаты

- Вид контрагента

- Возвращение клиентов

- Источник заказа

- Цель покупки

- Предусмотреть предопределенную папку «Транспортные компании». При заполнении «Грузополучатель» в заказе к выбору будут доступны контрагенты из этой папки.

- Добавить на форму заказа поля «Номер интернет заказа»,  «Номер отправления» и «Отзыв».

- Загрузить в систему КЛАДР (Классификатор адресов России);

- Доработать отчет «Маршрутный лист», добавив туда предопределенные фильтры согласно форме Заказчика;

- Разработать механизм автоматического создания контактного лица контрагента при записи контрагента: заполняется специальная форма, доступная из Заказа. В рамках формы заполняется вся необходимая информация о контрагенте: ФИО, Пол, e-mail, телефон адрес (с привязкой к классификатору)

- Доработать отчет «Анализ заказа», вызываемый из заказа покупателя (на данный момент он некорректно работает с комплектами)

- Допущения.

- База базируется на облачной платформе oblako1c.com;

- Пункты 1,4 возможно реализовать только на РЕАЛЬНОЙ БАЗЕ (ввод этих данных в тестовой базе приведет к их потере, после перехода на реальную);

- Администрирование базы выполняется клиентом самостоятельно при консультационной поддержке Исполнителя;

- Объем работ.

| № | Работа | Трудоемкость (чел/час) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание и заполнение справочников | 2 |
| 2 | Быстрый выбор транспортной компании | 1 |
| 3 | Поля в заказ | 0,5 |
| 4 | Загрузка классификатора | 0,5 |
| 5 | Доработка маршрутного листа | 6 |
| 6 | Форма быстрого ввода нового контрагента | 4 |
| 7 | Доработка отчета | 2 |
|  | Скидка |  |
|  | ИТОГО: | 16 |