Внедрение 1С Предприятие 8: Управление торговлей(УТ)

Предлагаемое решение включает в себя приобретение лицензий на ПО 1С и проведение следующих работ:

- Покупка лицензий на 1С Управление торговлей и 1С Бухгалтерия (1 рабочее место);

- Интеграция модуля обмена сайта на Bitrix в УТ;

- Загрузка номенклатуры из Bitrix (порядка 5000 наименований);

- Настройка и тестирование загрузки заказов;

- Настройка и тестирование выгрузки остатков из 1С на сайт;

- Обучение персонала для работы с системой.

Условно разделим внедрение на 3 последовательных этапа: Приобретение лицензий и ПО, основное внедрение (пункты 1-5), дополнительные опции (пункт 6).

Приобретение лицензий и ПО

| Итого | 17 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицензия 1С:Управление торговлей | 1 | 17400 | 17400 |

Основное внедрение

Основные работы по установке и настройке системы предполагают проведение действий по разворачиванию инфраструктуры по пунктам 1-5, в течение двух-четырех дней. Вы получаете:

- Систему УТ с полностью загруженной номенклатурой товаров с сайта и модулем обмена Bitrix-УТ;

- Автоматическую выгрузку заказов с сайта в УТ;

- Синхронизация остатков на сайте с УТ.

Стоимость 36 600 рублей.

Обучение персонала

Обучение персонала, может выполняться в разном объеме, что зависит от текущего уровня подготовки человека. Мы предлагаем вам провести обучение в течение двух дней по два часа, что составит 4 часа. Такое обучение более целенаправленно и позволит изучить именно те области, которые требуются в ежедневной деятельности сотрудников.

Стоимость 10 000 рублей.

Информационно техническое сопровождение и поддержка

Для внесения изменений в конфигурацию и возможности обновления программы УТ, требуется иметь договор с официальным представителем компании 1С. Условия лицензии подразумевают два тарифных плана – «Техно» и «ПРОФ». Если необходимо, мы предлагаем Вам, по истечении трехмесячного периода ИТС, включенного в УТ, заключить с нами договор по тарифу ИТС «Техно». Минимальный срок подписки 6 мес. – 6 546 рублей.

Наша компания готова осуществлять поддержку по программным продуктам 1С. Для этого нам необходимо согласовать минимальный пакет, требуемого вами времени на поддержку в месяц и сроки реагирования на задачи.

О нас

Ознакомьтесь с нашими, выполненными проектами (http://bslt.ru/?page_id=3839) и почему можно сэкономить на проектном подходе (http://bslt.ru/?page_id=119) к внедрению.

Преимущества работы с нами:

- Опыт работы в данных областях с 2004 года;

- Проектный подход к выполнению задач внедрения;

- Достижение оптимальной стоимости владения системой.

С уважением,

Генеральный Директор ООО «БСЛТ»

Кныш И.А.